**Заключение**

**о проведении оценки эффективности реализации Муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы Каратузского района» за 2023 год**

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации)

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района

(наименование органа или структурного подразделения администрации Каратузского района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Каратузского района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Развитие транспортного комплекса Каратузского района;

- Повышение безопасности дорожного движения в Каратузском районе.

Цель программы:

Повышение доступности транспортных услуг для населения;

Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

1. Обеспечения потребности населения в перевозках;

2. Обеспечение дорожной безопасности на территории Каратузского района.

Показатели эффективности программы и их исполнение представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | | 2023 год, план | 2023 | % исполнения |
| год, факт |
| **Цель программы 1:** Повышение доступности транспортных услуг для населения. | | | | | | |
| Транспортная подвижность населения | Поездок/человек | х | | 130,9 | 127,9 | 97,71 |
| **Цель программы 2:** Повышение комплексной безопасности дорожного движения | | | | | | |
| Снижение уровня аварийности | процент | х | | 15 | 15 | 100,00 |
| Снижение дорожно-транспортного травматизма детей | процент | х | | 1 | 1 | 100,00 |
| **Задача 1** Обеспечение потребности населения в перевозке | | | | | | |
| **Подпрограмма 1** «Развитие транспортного комплекса Каратузского района» |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения (количество поездок) | Поездок/человек. | x | | 130,9 | 127,9 | 97,71 |
| Объем субсидии на одного человека | Рублей/пассажиров | x | | 129,67 | 131,97 | 101,77 |
| **Задача 2.** Обеспечение дорожной безопасности | | | | | |  |
| ***Подпрограмма 2.*** Повышение безопасности дорожного движения в Каратузском районе. |  |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня аварийности на 15% | % от среднего показателя | | x | 15 | 15 | 100 |
| Снижение дорожно-транспортного травматизма детей на 10% ежегодно | % от среднего показателя | | x | 1 | 1 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по 2 критериям:

|  |  |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,99 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#P256) | 99,44% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | **9 баллов** |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1,00 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 99,44 |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов  эффективная подпрограмма |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1,00 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 100 |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов  эффективная подпрограмма |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | **9 баллов**  **эффективная** |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | **9 баллов + 9 баллов =**  **18 баллов**  **Программа высокоэффективная** |

И.о. начальника отдела

экономики, производства и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Ю.А. Функ

Ведущий специалист отдела

экономики, производства и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Н.С. Золотухина