**Заключение**

**о проведении оценки эффективности реализации Муниципальной программы**

**«Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района» за 2023 год**

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации)

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района

(наименование органа или структурного подразделения администрации Каратузского района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Каратузского района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципальных образований района»;

2. «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий».

**Отдельное мероприятие 1.** Расходы на природоохранные мероприятия на территории Каратузского района;

**Отдельное мероприятие 2.** Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив;

**Отдельное мероприятие 3.** Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку самообложения граждан в городских и сельских поселениях для решения вопросов местного значения;

**Отдельное мероприятие 4.** Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на содействие развитию налогового потенциала;

**Отдельное мероприятие 5.** Расходы на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования.

Цель программы: Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями

Задачи программы:

1. Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений.

2. Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района.

3. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, улучшение санитарно-экологической обстановки.

4. Содействие повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятий решений на местном уровне.

Показатели эффективности программы и их исполнение представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | 2023 год, план | 2023 год, факт | % исполнения |
| **Цель программы:**  |
| Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями |
| **Задача 1.** Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений |
| **Подпрограмма 1.** Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципальных образований района. |
| Доля муниципальных образований, заявившихся к участию в мероприятиях по развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения | % | x | 50 | 50 | 100 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения работы, по содержанию которых выполняется в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | x | 200 | 200 | 100 |
| % | x | 45 | 45 | 100 |
| **Задача 2.** Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района |
| **Подпрограмма 2.** Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий |
| Доля муниципальных образований, заявившихся к участию в мероприятиях по благоустройству территорий | % | x | 25 | 25 | 100 |
| **Отдельное мероприятие 1.** Расходы на природоохранные мероприятия на территории Каратузского района |
| Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | % | x | не менее 1 | 3 | 300 |
| **Отдельное мероприятие 2.** Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив. |
| Доля граждан, участвующих в реализации проекта от общего числа граждан достигших 18 лет проживающих в населенном пункте | % | x | Не менее 20 | Не менее 20 | 100 |
| **Отдельное мероприятие 3.** Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку самообложения граждан в городских и сельских поселениях для решения вопросов местного значения |
| Доля городских и сельских поселений, в которых введено самообложение граждан, в общем количестве поселений | % | x | 7 | 7 | 100 |
| **Отдельное мероприятие 4.** Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на содействие развитию налогового потенциала  |
| Количество обустроенных контейнерных площадок для ТКО | шт | x | не менее 35 | 37 | 105,71 |
| **Отдельное мероприятие 5.** Расходы на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования. |
| Приобретение контейнерного оборудования | ед. | х | не менее 135 | 135 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по 2 критериям:

|  |
| --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,23 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#P256) | 87,47 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | **7 баллов** |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1,00 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 83,80 |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 10 балловвысокоэффективная подпрограмма |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1,00 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 99,95 |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 балловэффективная подпрограмма |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 мероприятию муниципальной программы | 3,00 |
| Уровень финансирования по 1 мероприятию муниципальной программы | 91,90 |
| Результат оценки эффективности реализации 1 мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 0 балловнеэффективное мероприятие |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 мероприятию муниципальной программы | 1,00 |
| Уровень финансирования по 2 мероприятию муниципальной программы | 100,00 |
| Результат оценки эффективности реализации 2 мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 балловэффективное мероприятие |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 мероприятию муниципальной программы | 1,00 |
| Уровень финансирования по 3 мероприятию муниципальной программы | 100 |
| Результат оценки эффективности реализации 3 мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 балловэффективное мероприятие |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 мероприятию муниципальной программы | 1,06 |
| Уровень финансирования по 4 мероприятию муниципальной программы | 100 |
| Результат оценки эффективности реализации 4 мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 балловэффективное мероприятие |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 5 мероприятию муниципальной программы | 1,00 |
| Уровень финансирования по 4 мероприятию муниципальной программы | 72,66 |
| Результат оценки эффективности реализации 4 мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 10 балловвысокоэффективное мероприятие  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | **8,00 баллов**эффективная по подпрограммам и отдельным мероприятиям |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 7,00 баллов + 8,00 баллов = 15,00 балловПрограммаэффективная |

И.о. начальника отдела

экономики, производства и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Ю.А. Функ

Ведущий специалист отдела

экономики, производства и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Н.С. Золотухина